DT.072.1..........2016.MR

UMOWA …....2016

zawarta w dniu ….....03.2016 roku w Kołobrzegu pomiędzy:

Gminą Miastem Kołobrzeg – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej INWESTOREM, reprezentowanym przez Dyrektora Andrzeja Bejnarowicza,

a

Firmą …............................................................................, z siedzibą w …................................. przy ul. …........................................., nr NIP: …...........................,

zwaną dalej WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

…....................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zapytania ofertowego i wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzonego postępowania na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./ oraz w oparciu o Zarządzenie nr 9.2014 Dyrektora MOSiR z dnia 15.04.2014 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w MOSiR, na zadanie pn. „Remont łazienek w pokojach hotelowych.” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu 9 sztuk łazienek w pokojach hotelowych znajdujących się na III piętrze w budynku łącznika w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. jak poniżej:

a) wymiana terakoty w łazienkach

b) wymiana glazury w łazienkach

c) wymiana armatury w łazienkach

d) malowanie ścian i sufitu w łazienkach

e) malowanie ścian w pokojach, w których będzie remont łazienek

Szczegóły zawarte są w ślepym kosztorysie załączonym do umowy.

§ 2.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi zastrzeżeń do w/w zakresu i wymiaru robót.

§ 3.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiały potrzebne do wykonania w/w zadania.

§ 4.

1. Wykonawca rozpocznie roboty w dniu 04.04.2016 roku. Zadanie musi być zakończone do 19.04.2016 w pokojach nr 307, 308, 311, 312 oraz

do 21.04.2016 w pokojach nr 302, 303, 304, 305, 306.

W dniu 05.04.2016 w godzinach 6:00 do 19:00, w całym obiekcie nie będzie prądu z powodu prac konserwacyjnych. W związku z powyższym wykonawca musi w tym dniu wykonywać prace nie wymagające użycia prądu lub korzystać z zewnętrznego źródła prądu. Wykonawca na dwa dni przed osiągnięciem gotowości do protokolarnego przekazania robót, zawiadomi o tym Inwestora.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marek Rękas.

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ….........................netto zł (słownie: ….......................................................................) plus podatek VAT 23%.

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze robót, od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 6.

1. Wykonawca  udzieli Inwestorowi …... miesięcznej gwarancji na całe zadanie.

§ 7

1. W przypadku niewykonania robót w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, Wykonawca  będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy  za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 1 umowy  za każdy dzień opóźnienia.

2. Inwestor  płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację przedmiotu zamówienia, ustalonego w § 1 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość w/w kar umownych.

§ 8.

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10.

Spory wynikłe z umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy do siedziby Inwestora.

§ 11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Inwestor								   	                                       Wykonawca